Modèle de Plan Management Projet

Index des révisions du modèle

| Version | Date de révision | Chapitre(s) révisé(s) | Motif de la révision | Acteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Vérifiez sur le site Méthodes & Outils que cette version est la dernière disponible puis lisez et supprimez cette page (c’est la page du modèle)

- Retirez les notes et commentaires en italique, ils sont là uniquement pour votre information.

- Remplacez les XXX par les informations appropriées.

- Si une section ou une sous-section n’est pas applicable dans le contexte de votre projet, ne la retirez pas mais indiquez-le.

- Le PMP est le support d’organisation de votre projet, il est l’expression de la façon dont vous voulez diriger le projet, il décrit les règles et les méthodes servant à piloter le projet afin d’atteindre l’objectif du projet. Commencez donc à l’initialiser dès le début de votre projet.

- Le PMP est un document vivant qui doit être mis à jour tout le long du projet. La première version du PMP vous permettra de produire rapidement votre NO ou NE.

| identification document dans Doc-Info |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre : |  |  xxxxxxxxxxxx |  |  |  |
| Domaine : |  xxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| Sous Domaine (arborescence) : |  |  |  |  xxxxxxxxxxxx |  |
| Rédacteur du document : |  |  |  xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |

Plan de Management du Projet

 Libellé

version XX du  XX/XX/XXXX

Ce document peut être révisé par XXX, XXX, XXX.

Il est validé par mail / par workflow docinfo / durant une réunion pilotage (rayer mentions inutiles) à chaque jalon par XXX, XXX, XXX, XXX.

Toute modification importante doit faire l’objet d’une communication spécifique.

1 Résumé	5

1.1 Hypothèses et contraintes liées au contexte du projet	5

1.2 Documents liés	5

2 Processus du projet	6

2.1 Normes et processus applicables	6

2.2 Cycle de vie	6

2.3 Activités et livrables	6

2.4 Phases et jalons du Cycle de vie	6

2.5 Gestion des demandes de modifications	7

2.6 Revues par les pairs	8

2.7 Gestion des risques	8

2.8 Suivi des activités	8

3 Estimations et planification et compétences	9

3.1 Identification et organisation des compétences	9

3.2 Gestion de la formation en cours de projet	9

3.3 Chiffrage en H/J par phase ou activité	10

3.4 Planification	10

4 Suivi et contrôle du projet	11

4.1 Objectifs et indicateurs du projet*	11

4.2 Réunions	11

4.3 La procédure de communication	12

4.4 La procédure d’escalade	12

4.5 Relation avec les fournisseurs	12

5 Rôles et responsabilités des intervenants	15

5.1 Les intervenants et leurs rôles	15

5.2 Responsabilités des intervenants (matrice RACI)	15

6 Index des révisions	16

Hypothèses et contraintes liées au contexte du projet

# Résumé

### Descriptif du projet - Objectifs

Décrire succinctement le projet et ses objectifs.

### Hypothèses

Enoncer les hypothèses prises en compte par le projet

### Contraintes

Enoncer les contraintes fortes ayant un impact non négligeable sur le projet

Exemples : Dates de livraison incontournables, temps de réponse des traitements, disponibilité de l’application etc.

## Documents liés

### Référence du glossaire

Le glossaire applicable sera

- Glossaire de l’entreprise disponible sur https//….

- Glossaire projet, Glossaire métier, etc.

### Autres Plans

| Plans | Responsable | Lien |
| --- | --- | --- |
| Plan de gestion de configuration | RGC | <lien> |
| Plan d’Assurance Qualité | RAQ | <lien> |
| Stratégie de tests | RTST | <lien> |
| Dossier ACC | CPU | <lien> |
| Stratégie d’industrialisation | ITE | <lien> |
| Point Préparatoire | CPI | <lien> |
| Autre PMPs appelant | Autre CPI | <lien> |
| Autre PMPs appelé | Autre CPI | <lien> |

### NO/NE

| Document | Référence / N° | Lien |
| --- | --- | --- |
| Note(s) d'orientation |  | <lien> |
| Note(s) d'engagement |  | <lien> |
| Avenants |  | <lien> |

Arborescence des NE en cas de programme

### Autres documents antérieurs au PMP permettant une bonne compréhension du projet

Exemples : Note de cadrage, présentation métier, etc.

# Processus du projet

## Normes et processus applicables

Le référentiel applicable pour ce projet sera la Démarche Projet de la DSI.

## Cycle de vie

Citer le cycle de vie de la démarche projet qui sert de base au développement du projet :

Décrire les adaptations qui seront mises en œuvre sur le projet par rapport au cycle de vie de référence retenu.

## Activités et livrables

Le projet utilise la WBS Standard : Oui/Non

Le projet adapte la WBS en fonction du cycle retenu et des spécificités du projet : Oui/Non

Si Oui, décrire ces adaptations de la WBS.

## Phases et jalons du Cycle de vie

### Cycle de vie utilisé : Exemple avec le Cycle en V

| Phases | Jalons | Critère de passage de jalon | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Recueil du besoin | J1 |  |  |
| Cadrage des solutions | J2 |  |  |
| Analyse | J3 |  |  |
| Conception générale | J4 |  |  |
| Conception détaillée | J5 |  |  |
| Développement et tests unitaires | J6 |  |  |
| Intégration | J7 |  |  |
| Qualification | J8 |  |  |
| Recette | J9 |  |  |
| Démarrage et montée en charge | J10 |  |  |

### Interdépendances avec les tiers :

Ne pas oublier de préciser s’il existe des interdépendances avec d’autres applications, équipes ou projets émetteurs de livrables.

Lister des projets par applications, les autres équipes émetteurs de livrables

| Projets/Application Equipes contributrices | Jalons d’accostage | Livrables à réceptionner | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |

Lister des projets par applications, les autres équipes récepteurs de livrables

| Projets/Application Equipes en attente de livrables | Jalons d’accostage | Livrables à transmettre | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |

## Gestion des demandes de modifications

Décrire comment sont gérées les modifications ou faire référence à un document possédant cette description :

| Outil utilisé | Responsables | Liste des statuts * |
| --- | --- | --- |
| Nom de l’outil : <lien> |  |  |

* Quels sont les différents statuts des demandes de modifications et l'évènement qui génère la transition d'un statut à un autre (ou intégrer un workflow)

Si le CAM est décrit dans le Plan de Gestion de configuration indiquer le lien et supprimer le tableau suivant

| Membre du CAM | NOM - Prénom | Entité |
| --- | --- | --- |

Critère de passage en CAM

Choisir entre la sélection des seuils d’acceptabilité des demandes de modification ou prise de décision avec l’équipe

Sélection des seuils : Oui/ Non

Seuil en coût :

Seuil en délai :

Prise de décision avec l’équipe : Oui/ Non

La gestion des livrables documentaires est rédigée dans le « Plan de Gestion de Configuration » du projet : <lien>.

## Revues par les pairs

| Eléments soumis à revue | Phase de réalisation de la revue | Intervenants et rôles | Type de la revue (formelle-informelle) |
| --- | --- | --- | --- |

## Gestion des risques

Décrire le mode de gestion des risques ou faire référence à un document possédant cette description.

Comment sont évalués les risques (donner la définition de chaque métrique retenue)

Mettre un lien vers le dossier de risques.

| Outil utilisé | Responsables | Liste des statuts * |
| --- | --- | --- |
| Nom de l’outil : <lien> |  |  |

* Quels sont les différents statuts des risques et l'évènement qui génère la transition d'un statut à un autre (ou intégrer un workflow)

Définir les seuils de criticité acceptable avant mise en œuvre d’un plan d’action :

Seuil de criticité pour déclencher un plan de réduction :

Seuil de criticité pour déclencher un plan de contingence :

## Suivi des activités

Décrire l’outil utilisé pour la gestion des actions

| Outil utilisé | Responsables | Liste des statuts * |
| --- | --- | --- |
| Nom de l’outil : <lien> |  |  |

* Quels sont les différents statuts des activités et l'évènement qui génère la transition d'un statut à un autre (ou intégrer un workflow)

# Estimations et planification et compétences

## Identification et organisation des compétences

Renseigner la liste des types de ressources nécessaires au projet, ainsi que les compétences requises afin de cadrer l’équipe du projet.

| Type de ressource (Donner la qualification, l'expérience requise, …) | Compétences requises (lister les compétences et connaissances requises.) | Nombre | Date ou phase de mise à disposition requise | Date ou phase de libération prévue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPI |  |  |  |  |
| ANA |  |  |  |  |
| DEV |  |  |  |  |
| ITE |  |  |  |  |
| RTA |  |  |  |  |
| RAQ |  |  |  |  |
| RGC |  |  |  |  |
| RTST |  |  |  |  |
| TST |  |  |  |  |

## Gestion de la formation en cours de projet

| Désignation de la formation | Type de formation* | Rôle (CPI, ANA, DEV) impactées par la formation | Durée de la formation en jours | Date ou phase de la réalisation formation prévue | Personnes à former |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* présentielle, coaching, e-learning,

## Chiffrage en H/J par phase ou activité

### Chiffrage initial

Si le dossier d'estimation est utilisé indiquer le lien vers le dossier d'estimation :

Lien vers le dossier d’estimation : <lien>

| Phases du projet | Chiffrage en H/J | % |
| --- | --- | --- |
| Activités communes à toutes les phases | Chiffrage en H/J |  |
| Chiffrage total initial du projet |  | 100 % |

### Chiffrage en fin de conception

Si le dossier d'estimation est utilisé indiquer le lien vers le dossier d'estimation :

Lien vers le dossier d’estimation : <lien>

| Phases du projet | Chiffrage en H/J | % |
| --- | --- | --- |
| Activités communes à toutes les phases | Chiffrage en H/J |  |
| Chiffrage total en fin de conception du projet |  | 100 % |

## Planification

Décrire le mode de planification retenu :

| Outil utilisé | Description |
| --- | --- |
| Nom de l’outil |  |
| Périodicité de mise à jour des plannings |  |
| Critères de mise à jour du planning |  |
| Reporting du planning | <Lien> |
| Planning initial | <Lien> |
| Planning courant | <Lien> |
| Plans d’affectation des ressources | <Lien> |

# Suivi et contrôle du projet

## Objectifs et indicateurs du projet*

Préciser ici les objectifs du projet à la fois contractuels avec la MOA (cf NO/NE) et également internes à l’équipe projet (performance, productivité, qualité, contraintes de planning plus fortes etc.)

Sélectionner chaque indicateur dans le standard de référence : Référentiel des indicateurs de pilotage

Ci-dessous un exemple de tableau à renseigner

| Objectif 1 | Livrer au client une solution fiable |
| --- | --- |
| Indicateur sélectionné | Suivi des anomalies |
| Contrôle |  |
| Seuil et mécanisme de contrôle | Charge estimée cumulée de l'encours > Reste à consommer |
| Objectif atteint si | Pas d’anomalie bloquante |
| Collecte |  |
| Procédure de collecte | Par requête de l’outil |
| Métrique à collecter | Nombre d'anomalies soumises Nombres d'anomalies résolues Charge estimée cumulée de l’encours Reste à consommer |
| Fréquence de collecte | Hebdomadaire |
| Reporting |  |
| Publication | Rapport Hebdomadaire |

* A dupliquer pour autant d’indicateurs

## Réunions

Pour chaque type de réunion ci-dessous, décrire :

- L’objectif de la réunion

- Les participants et leur rôle dans la réunion (valideurs, experts, etc.)

- La périodicité et la durée

- L’animateur et le rédacteur

### Revue de projet

| Revue de projet |  |
| --- | --- |
| Objectifs ou description |  |
| Périodicité | Durée |
| Animateur | Rédacteur du compte-rendu |
| Participants |  |

### Comité de pilotage

| Comité de pilotage |  |
| --- | --- |
| Objectifs ou description |  |
| Périodicité | Durée |
| Animateur | Rédacteur du compte-rendu |
| Participants |  |

### Autres réunions spécifiques au projet*

| <Nom de la réunion> |  |
| --- | --- |
| Objectifs ou description |  |
| Périodicité | Durée |
| Animateur | Rédacteur du compte-rendu |
| Participants |  |

* A dupliquer pour autant de réunions

## La procédure de communication

Décrire les différents modes de communication :

- Contenu

- Support

- Destinataires

- Périodicité  etc.

Décrire les différents modes de communication (Rapport Flash, Lettres d'information,   cf stratégie de communication définie par l'ACC pour la partie projet) :

| <Nom du support de communication> |  |
| --- | --- |
| Contenu |  |
| Périodicité | Support |
| Destinataires |  |

* A dupliquer pour autant de supports de communication

## La procédure d’escalade

Expliquer le mode opératoire suivi en cas de litige sur le projet (différentes étapes à suivre selon la gravité du litige et la capacité des différents groupes de décision à régler ce litige),

Décrire comment la hiérarchie est informée du litige, comment se fait l’organisation de Comité de Pilotage ou de Comité d’Orientation exceptionnel afin de prendre les décisions adéquates.

## Relation avec les fournisseurs

Mettre des liens vers le cahier des charges et/ou le "workorder", le Plan Qualité fournisseur si applicable.

### Activités, phases réalisées par le fournisseur

| Phases | Jalons | Livrables pris en charge au jalon | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |

### Les rencontres

Citer les types d’échanges retenus entre l’entreprise et le fournisseur (Réunion formelle, visios, etc.) :

- L’objectif

- Les participants et leur rôle dans la réunion

- La périodicité et durée

- L’animateur et le rédacteur

- Le mode de communication

| Réunion formelle |  |
| --- | --- |
| Mode de communication |  |
| Objectifs ou description |  |
| Périodicité | Durée |
| Animateur | Rédacteur du compte-rendu |
| Participants et rôles |  |

* A dupliquer pour autant de réunions

### Le suivi des livrables et indicateurs

Décrire de quelles manières l’équipe projet  va s’assurer au fil de l’eau que le fournisseur tient ses engagements :

- Contrôles chez le fournisseur

- Mise en place d’indicateurs de suivi

- Procédures d'escalade

- Recettes intermédiaires

- Etc.

| Mécanisme de contrôle du fournisseur |  |
| --- | --- |
| Liste des indicateurs de suivi |  |
| Procédures d’escalade |  |
| Recettes intermédiaires |  |
| … |  |

### Les recettes

Décrire les différentes recettes qui seront réalisées avec :

- Le moment de la recette

- Les personnes qui effectueront la recette et les critères de réception, validation

- Les conséquences des défauts recensés

- Le workflow de validation

| Moment de la recette |  |
| --- | --- |
| Liste des intervenants effectuant la recette |  |
| Critères de réception et de validation |  |
| Conséquences des défauts recensés |  |
| Workflow de validation utilisé |  |

# Rôles et responsabilités des intervenants

Mentionner l'organigramme fonctionnel du projet si nécessaire

## Les intervenants et leurs rôles

Si la liste des intervenants et leurs rôle est listée dans un autre document supprimer le tableau ci-dessous et indiquer le lien.

| Nom – Prénom | Entité | Coordonnées si pas dans l'annuaire (Lieu, téléphone, email) | Rôles tenues (CPI, ANA, DEV,…) | Tâches à réaliser (Tâches majeures) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Il est possible de décrire ces intervenants et leurs rôles dans un fichier extérieur au PMP en indiquant le lien DocInfo : <lien>

## Responsabilités des intervenants (matrice RACI)

Cf. la matrice RACI : https://

A NE REMPLIR QUE S’IL Y A DES ECARTS AVEC LA MATRICE RACI CI-DESSUS

R 	: personne Responsable (auteur)

A 	: personne Approbatrice

C 	: personne Consultée (participe sans en être responsable)

I 	: personne Informée

Rappel des règles :

Par ligne, il ne peut y avoir qu'un R, il doit y avoir au moins un A, le R ne peut pas être A

Mode opératoire pour adapter la matrice RACI au projet:

- Copier la matrice en local

- Effectuer les adaptations au projet

- Remplacer le lien de la matrice standard par la matrice du projet

# Index des révisions

Supprimer ce chapitre en cas d’utilisation des fonctions commentaires / révisions de doc info

| Version | Date de révision | Chapitre(s) révisé(s) | Motif de la révision | Acteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |